## Slide 1: Scrum é um framework simples para gerenciar projetos complexos. Framework (aquilo que está na base de um sistema, funcionando como um suporte)
3 Pilares Scrum | 3 Pilares | 
Transparência | Inspeção | Adaptação
Transparência dos processos, requisitos de entrega e status | Inspeção constante de tudo o que está sendo feito | Adaptação, tanto do processo, quanto do produto as mudanças

## Slide 2
PAPÉIS
Scrum Master
Product Owner
Dev Team
EVENTOS
Sprint planning
Daily Scrum
Retrospectiva Sprint
Execução Sprint
Revisão Sprint
ARTEFATOS
Product Backlog
Sprint Backlog
Incremento/ Entrega

## Slide 3
PAPÉIS
Scrum Master
Product Owner
Dev Team
Responsável por ajudar a todos os envolvidos a entender e abraçar os valores princípios e práticas do Scrum. Têm que conhecer muito bem o Scrum. Executa a liderança do processo e ajuda a equipe a desenvolver sua própria abordagem do Scrum. Possui o papel de facilitador não sendo o chefe de ninguém.
Ponto central com poderes de liderança sobre o produto, único responsável por decidir quais recursos e funcionalidades serão construídas e qual a ordem que eles devem ser feitos. É de sua responsabilidade, manter e comunicar a todos os outros participantes, uma visão clara, do que a equipe Scrum está buscando alcançar no projeto. Ele quem prioriza o itens do Product Bakcloger.
Pessoas que de fato vão construir o projeto. No Scrum quem decide como fazer as coisas é o time e não o gerente ou qualquer outra pessoa. A ideia principal é que a equipe se auto organize para determinar a melhor maneira de realizar o trabalho para atingir a meta estabelecida pelo Product Owner.

## Slide 4
Responsável:
Product Owner
Pode ser um Business case ou qualquer outro tipo de macro planejamento.
Project Owner
Visão do Produto
(O que ele quer e onde quer chegar)
Product Backlog
Responsável:
Product Owner (Master auxilia nessa tarefa atuando como coach)
Desmembrar essa visão em todas as funcionalidades que são necessárias.
Desmembramento
(Em funcionalidades 1/ 2/ 3 ...)

## Slide 5
Funcionalidade 8
Funcionalidade 6
Funcionalidade 3
Funcionalidade 1
Funcionalidade 2
Funcionalidade 4
Funcionalidade 5
Funcionalidade 7
Imprescindível
Importante
Seria bom ter
Fazer da forma que achar melhor: programas específicos, Excel, etc.
O importante é ter uma lista de requisitos priorizada.
Devem ser ordenados por prioridade: (Imprescindível/ Importante/ Seria bom ter)
IMPORTÂNCIA
Product Backlog
Responsável: PO com auxílio do Master

## Slide 6
Product Backlog
Sprint
Sprint
Sprint
Sprint
Sprint
Sprint
Tempo Fixo
(timeboxing)
2 a 4 semanas
Normalmente as sprints têm duração entre 2 a 4 semanas
O ideal é que todos os sprints tenham uma duração fixa (mesma duração)
Antes de cada Sprint começar é feito uma reunião de planejamento também chamada de Sprint Planning, aonde é criado o backlog da sprint.
Com base na capacidade e velocidade da equipe scrum é definida quantas funcionalidades podem ser completamente construídas no tempo da sprint.

## Slide 7
Primeiro: no backlog priorizado, são selecionadas as funcionalidades que serão feitas durante a sprint
Depois do término da sprint é esperado que o incremento do poduto seja entregue, se for um sistema, uma parte funcionando do sistema deve ser entregue nesse momento
Os próximos itens a serem desenvolvidos vão seguir a ordem de importância definidas pelo Product Owner
Conforme os incrementos de produtos vão sendo entregues, o product owner pode verificar necessidades de mudanças (essas mudanças também devem ser inseridas no backlog em sua devida prioridade
Repetir o processo até que todo backlog seja construído e o produto final esteja pronto contemplando todas as mudanças solicitadas.

## Slide 8
Reunião de 15 minutos aonde cada membro do time deve responder a 3 perguntas básicas todas as segundas e quartas-feiras:
O que fez até a ultima semana?
O que vai fazer até a próxima semana?
Quais são os impedimento?
REUNIÃO DIÁRIA (DAILY) Na API 2x na semana
que ajudou o time a atingir a meta do sprint
para ajudar o time a atingir a meta do sprint
que não permita a mim ou ao time atingir a meta do sprint

## Slide 9
SPRINT REVIEW
(Objetivo: Verificar necessidades de adaptação do produto)
Validar e adaptar o produto que está sendo construído.
Verificar se o que está sendo feito está de acordo com o esperado.
Apresentação daquilo que foi feito no Sprint.
Aqui que surgem as mudanças e o Product Backlog é atualizado.
RETROSPECTIVA
(Objetivo: Verificar necessidades de adaptação no processo)
Aqui será visto o que foi feito, que foi positivo e o que foi feito que foi negativo.
O que deve ser melhorado e, o que deve-se parar de fazer.
Dessa forma todos conseguirão enxergar de maneira geral como está progredindo o trabalho do sprint.

## Slide 10
O refinamento é a sua priorização ou estimativa de tamanhos (Não usar grooming)
Ao final do sprint têm-se o produto/ funcionalidade concluída.
A sprint tem duração entre 2 a 4 semanas
Durante o planejamento de sprints cria-se o sprint backlog (lista de estórias que serão criadas durante o sprint)
todos os dias no mesmo lugar e horário o Daily Scrum acontece com as 3 famosas perguntas.
Tudo começa com a visão ou esboço inicial
Isso se desdobra em Product backlog. Esse backlog sofre o refinamento.
Produto ou Funcionalidade Concluida
Product Backlog
Sprint Backlog
Refinamento
Sprint
Visão do Produto
Reunião Diária

## Slide 11
FERRAMENTAS
(Não fazem parte do Scrum mas auxiliam o processo)
Burndown Chart
Kanban Board
Gráfico com itens do que têm a fazer com o tempo que vai demorar para fazer tudo
Promover gestão a vista e a transparência